ОТЧЕТ

об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования
1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования:

город Ростов-на-Дону.
2. Наименование проекта инициативного бюджетирования: 

капитальный ремонт туалетов МБОУ «Лицей № 57».

3. Информация об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования:             с 28.06.2021 по 12.08.2021.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации проекта инициативного бюджетирования, в случае если такой срок нарушен______нет_________________.

4.2. Планируемый срок реализации проекта инициативного бюджетирования в случае нарушения установленного срока __________________________________.

	№

п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования

	Стоимость 

выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1
	Капитальный ремонт туалетов МБОУ «Лицей № 57»
	975,86 тыс.руб.
	ИП Овакимян С.А.

	2
	Предоставление диспенсеров для бумажных полотенец (3 шт.)
	нефинансовое участие
	ООО "СКАТ"

	3
	Предоставление диспенсеров для туалетной бумаги (15 шт.)
	нефинансовое участие
	ИП Паландузян К. К.

	4
	Предоставление урн с педалью для туалетных комнат (15 шт.)
	нефинансовое участие
	ООО "ЕФИМ"

	5
	Уборка помещений после ремонта, мытье окон
	трудовое участие
	144 человека

	
	Итого
	975,86 тыс. руб.
	


	Сведения 

о поступлении и расходовании средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования
	Планируемый

объем средств
	Фактический 

объем средств

	
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию проекта инициативного бюджетирования, в том числе:
	1042,80
	100
	975,86
	100

	объем средств областного бюджета
	670,50
	64,29
	627,48
	64,31

	объем средств муниципального бюджета
	372,30
	35,71
	348,38
	35,69

	объем собственных средств местного бюджета 
	
	
	
	

	объем инициативных платежей физических лиц 
	17,80
	1,70
	17,80
	1,70

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	53,00
	5,10
	53,00
	5,10

	Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования
	Уменьшение стоимости работ  произошло в связи с изменением стоимости контракта за счет пересчета коэффициента в смете на капитальный ремонт в соответствии с текущим годом и использования подрядчиком упрощенной системы налогообложения, экономия составила 66,94 тыс.руб.


5. Фотоматериалы* 

	№

п/п
	Фотография объекта

до реализации

проекта инициативного бюджетирования
	Фотография объекта

после реализации

проекта инициативного бюджетирования
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