[bookmark: P640]ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: 344002, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Пойменная, 2 А.

2. Наименование инициативного проекта: 
Приобретение и установка спортивно-технологического оборудования для создания скейт-парка на территории МБУ ДО "Гребной канал "Дон" по адресу: г. Ростов-на-дону, ул. Пойменная, 2а.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: инициативный проект реализован, комплект спортивно технологического оборудования поставлен на баланс учреждения.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
дата начала: 05.09.2025, дата окончания: 16.10.2025

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае
нарушения установленного срока: нарушения отсутствуют 

	N
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта
	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта 
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1.
	Поставка и установка спортивно-технологического оборудования для создания скейт-парка на территории МБУ ДО «Гребной канал «Дон» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, д. 2а
	2 088, 00 тыс. рублей
	Индивидуальный предприниматель Кобыльский Станислав Игоревич

	
	Итого
	2 088, 00 тыс. рублей
	







	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	3 289,00
	100
	2 088, 0
	100

	объем средств областного бюджета
	2 183, 89
	66,4
	982, 8
	47, 00

	объем средств местного бюджета
	774,31
	23,5
	166, 5
	8, 00

	объем инициативных платежей физических лиц
	320, 80
	9,8
	320, 8
	15, 40

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	10, 00
	0,3
	617, 9
	29, 60

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта"
	По результатам проведения закупочных процедур образовалась экономия в размере 1 201,00 тыс. рублей



5. Фотоматериалы:
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