Приложение № 5

Положения об инициативных 

проектах на территории 

муниципального образования 

«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Ворошиловский район города Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: Благоустройство пешеходных дорожек, асфальтового покрытия МБДОУ № 251, первого корпуса по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, дом 109/4.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта - реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
01.06.2025 - 31.07.2025.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта, в случае нарушения установленного срока: проект реализован в срок.

	№

п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования


	Стоимость 

выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	Благоустройство пешеходных дорожек, асфальтного покрытия МБДОУ № 251, первого корпуса по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, дом 109/4
	2 816,0 тыс. руб.
	 ИП Хрхрян Давид Давидович

	2.
	Уборка территории от мелкого строительного мусора.

Высадка кустарников.
	Трудовое участие
	122 человек

	3.
	Предоставление хозяйственного инвентаря для уборки мелкого мусора: мешки для мусора - 40 шт
метла - 20 шт.,грабли - 3 шт
	Имущественное участие
	Полухина Елена Юрьевна

	
	Завоз песка для песочниц
	Имущественное участие
	Максимова Екатерина Владимировна

	
	Предоставление саженцев можжевельника в количестве 10 шт.
	Имущественное участие
	Калошин Евгений Андреевич

	
	ИТОГО
	2 816,0 тыс. руб.
	

	Сведения 

о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый

объем средств
	Фактический 

объем средств

	
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 841,6
	100,00%
	2 816,0
	100,00%

	объем собственных средств местного бюджета 
	2 557,4
	90,0%
	2 534,4
	90,0%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	284,2
	10,0%
	281,6
	10,0%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0,0
	0,0%
	0,0
	0,0%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам конкурса сложилась экономия в сумме 25,6 тыс. руб.


5. Фотоматериалы 

	№

п/п
	Фотография объекта

до реализации

инициативного проекта
	Фотография объекта

после реализации

инициативного проекта
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