Приложение № 5

Положения об инициативных

проектах на территории

муниципального образования

«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Советский район города Ростова-на-Дону.

- Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт помещения МБУ ДО ДДТ Советского района города Ростова-на-Дону, корпус "Современник" по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Содружества,43/2.

- Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

- Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

05.06.2023– 28.08.2023.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован 28.08.2023 с нарушениями срока реализации.

Сроки выполнения работ по контракту (10.08.2023г.) были нарушены, в связи
с проблемами у Подрядчика по обеспечению необходимыми материалами. В ходе выполнения работ Подрядчику неоднократно направлялись письма об активизации выполнения работ в соответствии со сроками исполнения Контракта. По факту нарушения сроков исполнения контракта с Подрядчиком проведена претензионная работа, направлена претензия о выплате неустойки в размере 17036 рублей 39 копеек. Неустойка до настоящего времени не оплачена.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Капитальный ремонт помещения МБУ ДО ДДТ Советского района города Ростова-на-Дону, корпус "Современник" по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Содружества,43/2» | 2345,3 тыс.руб. | Индивидуальный предприниматель Балонкин Эдуард Владимирович |
| 2. | Подготовка помещения к проведению ремонтных работ Упаковка имущества и оборудования перед ремонтом Демонтаж оборудования пожарной сигнализации Вывоз мусора Уборка помещения после ремонта Мытье окон | Трудовое участие | 121 человек |
| 3. | Приобретение жалюзи на окно | Имущественное участие | Денисенко А.М. |
|  | Приобретение стенда | Имущественное участие | Квартник С.В. |
|  | Предоставление полок для хранения | Имущественное участие | Чубалина Ю.И. |
|  | Предоставление кашпо | Имущественное участие | Тюрина М.Н. |
|  | ИТОГО | 2345,3 |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2477,7 | 100 | 2345,3 | 100 |
| объем собственных средств местного бюджета | 2353,7 | 95 | 2228,0 | 95 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 124,0 | 5 | 117,3 | 5 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | -По итогам аукциона сложилась экономия в сумме 111,5 тыс. руб. -Экономия сложившаяся по факту выполнения работ 20,9тыс.руб. |  |  |  |

5. Фотоматериалы:

| № п/п | Фотографии объекта до реализации инициативного проекта | Фотографии объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Входная группа | Входная группа |
| 2. | Холл | Холл |
| 3. | Хореографический зал | Хореографический зал |
| 4. | Кабинет | Кабинет |