Приложение № 5

Положения об инициативных

проектах на территории

муниципального образования

«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1.	Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Ворошиловский район города Ростов-на-Дону.

2.	Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории МБДОУ № 313 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 1/3.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

01.06.2025-27.08.2025.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта, в случае нарушения установленного срока: проект не реализован в срок до 31.07.2025 по вине подрядчика, фактически работы завершены 27.08.2025.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство территории МБДОУ № 313 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 1/3 | 2 938,5 тыс. руб. | ИП Синяк С.А. |
| 2. | предоставление триммера бензинового для покоса травы – 1шт., топливо для триммера – 10л. | Имущественное участие | Тимонова Ирина Валерьевна |
|  | предоставление инвентаря для уборки территории: тачка - 1 шт., метла - 10 шт., мешки для строительного мусора - 20 шт. | Имущественное участие | Контарева Любовь Викторовна |
|  | предоставление инструментов для декоративной обрезки кустарников: кусторез механический - 1 шт., сучкорез механический - 1 шт., секаторы - 2 шт. | Имущественное участие | Ерж Карина Ервандовна |
|  | предоставление рассады цветов однолетников - 50 шт., семян травы газонной – 2 мешка по 3 кг. | Имущественное участие | Ковтун Ольга Александровна |
|  | завоз песка для песочниц – 3 тонны | Имущественное участие | Железнякова Ольга Александровна |
| 3 | Декоративная обрезка кустарников, покос травы, посадка цветов, посев семян травы газонной, уборка территории после благоустройства, распределение песка по песочницам | Трудовое участие | 120 человек |
|  | Итого | 2 938,5тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 997,8 | 100,0% | 2 938,5 | 100,0% |
| объем собственных средств местного бюджета | 2 698,0 | 90,0% | 2 644,7 | 90,0% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 299,8 | 10,0% | 293,8 | 10,0% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | По итогам конкурса сложилась экономия в сумме 59,3 тыс. руб. |  |  |  |

5. Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |