Приложение № 5
Положения об инициативных 
проектах на территории 
муниципального образования 
«Город Ростов-на-Дону»


ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:
Ворошиловский район города Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Устройство спортивной площадки с установкой малых архитектурных форм в МБДОУ № 111 по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 38/1.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
07.07.2025 - 25.08.2025.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта, в случае нарушения установленного срока: проект не реализован в срок до 06.08.2025 по вине подрядчика, фактически работы завершены 25.08.2025.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Устройство спортивной площадке с установкой малых архитектурных форм в МБДОУ № 111 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 38/1
	2 845,6 тыс. руб.

	Индивидуальный предприниматель Синяк С.А.

	2.
	Покраска бордюров, уборка территории, посадка цветов,
разнос чернозема в клумбы.
	Трудовое участие
	122 человека

	3.
	Предоставление эмали для покраски бордюров в количестве: эмаль белая - 20 кг, эмаль красная – 20 кг, эмаль синяя – 20 кг. 
	Имущественное участие
	Степанова Татьяна Валериевна

	
	Предоставление хозяйственного инвентаря для уборки мелкого мусора: мешки для мусора - 50 шт., метла для уборки - 10 шт., грабли – 5 шт.
	Имущественное участие
	Гаджиметова Афет Велихановна

	
	[bookmark: _GoBack]Предоставление семян однолетних растений для посадки в количестве: бархатцы – 5 уп., петуния махровая – 5 уп.
	Имущественное участие
	Коротких Ирина Михайловна

	
	Предоставление земли для клумб в количестве – одна тонна
	Имущественное участие
	Орлова Татьяна Александровна

	
	ИТОГО
	2 845,6 тыс. руб.
	



	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 863,9
	100,0%
	2 845,6
	100,0%

	объем собственных средств местного бюджета 
	2 577,5
	90,0%
	2 561,0
	90,0%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	286,4
	10,0%
	284,6
	10,0%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0,0
	0,0%
	0,0
	0,0%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам конкурса сложилась экономия в сумме 18,32 тыс. руб.



5. Фотоматериалы

	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта
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