Приложение № 5

Положения об инициативных

проектах на территории

муниципального образования

«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Ворошиловский район города Ростов-на-Дону.

- Наименование инициативного проекта: Устройство спортивной площадки с установкой малых архитектурных форм в МБДОУ № 111 по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 38/1.

- Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

07.07.2025 - 25.08.2025.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта, в случае нарушения установленного срока: проект не реализован в срок до 06.08.2025 по вине подрядчика, фактически работы завершены 25.08.2025.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Устройство спортивной площадке с установкой малых архитектурных форм в МБДОУ № 111 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 38/1 | 2 845,6 тыс. руб. | Индивидуальный предприниматель Синяк С.А. |
| 2. | Покраска бордюров, уборка территории, посадка цветов, разнос чернозема в клумбы. | Трудовое участие | 122 человека |
| 3. | Предоставление эмали для покраски бордюров в количестве: эмаль белая - 20 кг, эмаль красная – 20 кг, эмаль синяя – 20 кг. | Имущественное участие | Степанова Татьяна Валериевна |
|  | Предоставление хозяйственного инвентаря для уборки мелкого мусора: мешки для мусора - 50 шт., метла для уборки - 10 шт., грабли – 5 шт. | Имущественное участие | Гаджиметова Афет Велихановна |
|  | Предоставление семян однолетних растений для посадки в количестве: бархатцы – 5 уп., петуния махровая – 5 уп. | Имущественное участие | Коротких Ирина Михайловна |
|  | Предоставление земли для клумб в количестве – одна тонна | Имущественное участие | Орлова Татьяна Александровна |
|  | ИТОГО | 2 845,6 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 863,9 | 100,0% | 2 845,6 | 100,0% |
| объем собственных средств местного бюджета | 2 577,5 | 90,0% | 2 561,0 | 90,0% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 286,4 | 10,0% | 284,6 | 10,0% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | По итогам конкурса сложилась экономия в сумме 18,32 тыс. руб. |  |  |  |

- Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |