Приложение № 4

Порядка рассмотрения и проведения

конкурсного отбора инициативных

проектов, выдвигаемых для получения

финансовой поддержки за счет субсидий

из областного бюджета,

а также контроля за их реализацией

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект:

город Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: «Капитальный ремонт лестничных маршей в МБОУ "Гимназия № 34" по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина,
д. 64/2».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.07.2024-05.09.2024.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: Подрядчиком нарушен срок выполнения работ, по контракту 15.08.2024, велась претензионная работа, выставлена неустойка (пеня) за период просрочки с 16.08.2024 по 05.09.2024 (21 день) в размере 31 396,37 рублей.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: работы завершены 05.09.2024.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт лестничных маршей в МБОУ "Гимназия № 34" по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д. 64/2» | 2 491,8 тыс. руб. | ИП Колтаков Е.В. |
| 2. | Предоставление хозяйственного инвентаря и моющих средств: швабры - 5 шт, ведра - 5 шт, моющее средство - 10 л | Имущественное участие | Попова Светлана Григорьевна |
|  | Предоставление стремянок - 4 шт | Имущественное участие | Кодатенко Анна Олеговна |
| 3. | Предоставление жалюзи на 2 окна | Имущественное участие | Муртазаалиева Марьям Рашидовна |
| 3 | Уборка территории после завершения работ | Трудовое участие | 418 человек |
|  | Итого | 2 491, 8 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 931,5 | 100% | 2 491,8 | 100% |
| объем средств областного бюджета | 1946,5 | 66,4% | 1654,5 | 66,4% |
| объем собственных средств местного бюджета | 711,1 | 24,3% | 604,6 | 24,3% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 273,9 | 9,3% | 232,7 | 9,3% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Отклонение в 439,7 тыс. руб. образовалось в ходе обоснования Н(М)ЦК согласно порядка, утвержденного приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр |  |  |  |

5. Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
|  | Северная лестница |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
|  | Южная лестница |  |