[bookmark: _Hlk142489649]Приложение № 4
Порядка рассмотрения и проведения 
конкурсного отбора инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения
 финансовой поддержки за счет субсидий
 из областного бюджета,
 а также контроля за их реализацией

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
[bookmark: _GoBack]город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: «Капитальный ремонт лестничных маршей в МБОУ "Гимназия № 34" по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина,
д. 64/2».
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.07.2024-05.09.2024.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: Подрядчиком нарушен срок выполнения работ, по контракту 15.08.2024, велась претензионная работа, выставлена неустойка (пеня) за период просрочки с 16.08.2024 по 05.09.2024 (21 день) в размере 31 396,37 рублей.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: работы завершены 05.09.2024.  

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт лестничных маршей в МБОУ "Гимназия № 34" по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина,  д. 64/2»
	2 491,8 тыс. руб.
	ИП Колтаков Е.В.

	2.
	Предоставление хозяйственного инвентаря и моющих средств: швабры - 5 шт, ведра - 5 шт, моющее средство - 10 л
	Имущественное участие
	Попова Светлана Григорьевна

	
	Предоставление стремянок - 4 шт
	Имущественное участие
	Кодатенко Анна Олеговна	

	3.
	Предоставление жалюзи на 2 окна
	Имущественное участие
	Муртазаалиева Марьям Рашидовна
				

	3
	Уборка территории после завершения работ 
	Трудовое участие
	418 человек

	
	Итого
	2 491, 8 тыс. руб.
	




	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 931,5
	100%
	2 491,8
	100%

	объем средств областного бюджета
	1946,5
	66,4%
	1654,5
	66,4%

	объем собственных средств местного бюджета 
	711,1
	24,3%
	604,6
	24,3%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	273,9
	9,3%
	232,7
	9,3%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0,0
	0
	0,0
	0

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Отклонение в 439,7 тыс. руб. образовалось в ходе обоснования Н(М)ЦК согласно порядка, утвержденного приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр



5. Фотоматериалы 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1.
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	2.
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	Северная лестница

	3
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	4
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	Южная лестница
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