Приложение № 4

Порядка рассмотрения и проведения

конкурсного отбора инициативных

проектов, выдвигаемых для получения

финансовой поддержки за счет субсидий

из областного бюджета,

а также контроля за их реализацией

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект:

город Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: Приобретение теневых навесов для прогулочных площадок МАДОУ № 267 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 17/2.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

01.06.2025 – 31.07.2025 (реализован 02.09.2025).

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: несвоевременная поставка.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – реализован 02.09.2025.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Приобретение теневых навесов для игровых прогулочных участков МАДОУ № 267 и их установка по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 17/2 | 4 500,000 тыс. руб. | Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИТОРГ» |
| 2. | Уборка территории от мелкого строительного мусора. Высадка кустарников. | Трудовое участие | 36 человек |
| 3. | Предоставление уборочного инвентаря после строительных работ (ведра, метла, мусорные мешки, одноразовые перчатки) | Имущественное участие | Сайдашев Руслан Раисович |
|  | Предоставление трактора для вывоза мусора | Имущественное участие | Зиновкина Лариса Ивановна |
|  | Предоставление саженцев туи 6 шт. | Имущественное участие | Калабин Николай Николаевич |
|  | ИТОГО | 4 500,000 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 4 500,00 | 100,0% | 4 500,00 | 100,0% |
| объем средств областного бюджета | 2 988,0 | 66,4% | 2 988,0 | 66,4% |
| объем собственных средств местного бюджета | 688,3 | 15,3% | 688,3 | 15,3% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 473,1 | 10,51% | 473,1 | 10,51% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 350,6 | 7,79% | 350,6 | 7,79% |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта |  |  |  |  |

5. Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |