Приложение № 4
к Порядку рассмотрения
и проведения конкурсного отбора
инициативных проектов, выдвигаемых
для получения финансовой поддержки
за счет субсидий из областного бюджета,
а также контроля за их реализацией

[bookmark: P538]ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, 
на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Благоустройство игровых площадок МБДОУ № 137 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Королева, 10/1.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
[bookmark: _GoBack]01.06.2025-30.07.2025.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, 
в случае если такой срок нарушен: нет.
4.2.  Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: проект реализован в срок.

	№ п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта
	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта 
	ФИО физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу

	1
	2
	3
	4

	1.
	Благоустройство игровых площадок МБДОУ№ 137 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-т Королева д. 10/1
	4 200,0 тыс. руб.
	ИП Кадиров Н.Г.

	2.
	Предоставление материалов, оборудования, инструментов (лопаты, грабли, перчатки)
	Имущественное участие
	Зозуля Елена Олеговна
Сопин Кирилл Александрович

	
	Предоставление техники (транспорт для завоза земли)
	Имущественное участие
	Кожако Ольга Анатольевна

	
	Выполнение работ, оказание услуг (обрезка деревьев)
	Имущественное участие
	Журба Владимир Валерьевич
Лёвин Александр Владимирович

	
	Иная натуральная помощь (саженцы, грунт для клумб)
	Имущественное участие
	Васильева Татьяна Александровна
Шахсинова Эсмира Сиражутдиновна

	3.
	Уборка территории, высадка саженцев.
	Трудовое участие
	320 человек

	
	Итого
	4 200,0 тыс. руб.
	



	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	4 421,9
	100,0%
	4 200,0
	100,0%

	объем средств областного бюджета
	2 936,1
	66,4%
	2 788,8
	66,4%

	объем собственных средств местного бюджета
	933,5
	21,11%
	886,6
	21,11%

	объем инициативных платежей физических лиц
	547,0
	12,37%
	519,6
	12,37%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	5,3
	0,12%
	5,0
	0,12%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По результатам закупочных процедур сложилась экономия 221,9 тыс. руб.



5. Фотоматериалы:
	№ п/п
	Фотография объекта до реализации инициативного проекта
	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
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