Приложение 5
к Положению
об инициативных проектах
на территории муниципального
образования "Город Ростов-на-Дону"

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался  инициативный проект: Октябрьский район города Ростова-на-Дону 
2. Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт помещения пищеблока в МБДОУ № 275, по адресу: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-й Пятилетки, д.  3 /4.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта - реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

01.07.2024 - 31.07.2024
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.
	№

п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования


	Стоимость 

выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт помещения пищеблока в МБДОУ № 275, по адресу: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-й Пятилетки, д.  3 /4
	981,9 тыс. руб.
	ООО «Эверест»

	2.
	Уборка помещения, сборка и установка кухонной мебели, очистка и раскладка кухонного инвентаря по местам хранения.
	Трудовое участие
	120 человек

	3.
	Предоставление спецодежды для персонала пищеблока 
	Имущественное участие
	Мирошникова Мария Александровна

	
	Предоставление карнизов
	Имущественное участие
	Атаманенко Татьяна Сергеевна

	
	Предоставление кухонного инвентаря: разделочные доски, ножи поварские, контейнеры 
	Имущественное участие
	Бутолина Ирина Сергеевна

	
	Предоставление инвентаря для уборки
	Имущественное участие
	Гайдукова Вера Юрьевна

	4.
	ИТОГО
	981,9 тыс. руб.
	

	Сведения 

о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый

объем средств
	Фактический 

объем средств

	
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	1669,8
	100,0%
	981,9
	100,0%

	объем собственных средств местного бюджета 
	1559,8
	93,4 %
	917,1
	93,4 %

	объем инициативных платежей физических лиц 
	110,0
	6,6 %
	64,8
	6,6 %

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0,0
	0,0%
	0,0
	0,0%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Всего 687,9 тыс. руб.: по итогам аукциона сложилась экономия в сумме 642,7 тыс. руб. и уменьшение в пределах 10% на сумму 45,2тыс. руб. в ходе исполнения контракта.


5. Фотоматериалы* 

	№

п/п
	Фотография объекта

до реализации

инициативного проекта
	Фотография объекта

после реализации

инициативного проекта

	1.
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