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об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: ___________г.Ростов-на-Дону______________________________________________
2. Наименование проекта инициативного бюджетирования: 
Ремонт помещений МБУ ДО ДШИ № 1 им. В.С. Ходоша (холл 2-го этажа, класс № 20, санузел 2-го этажа).________________________________________________
3. Информация об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования:____Реализован.__________________________________________
                                                               (реализован/не реализован)
4. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: ________с 22.06.2021 по 25.08.2021. ________________________________________
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации проекта инициативного бюджетирования, в случае если такой срок нарушен:________нет________________
4.2. Планируемый срок реализации проекта инициативного бюджетирования в случае нарушения установленного срока ___нет______________________________

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования *
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Ремонт помещений МБУ ДО ДШИ №1 им.В.С.Ходоша(холл 2 го этажа,класс №20, санузел 2-го  этажа)
	2 495 385,76
	ООО ФИРМА «Комплекс»

	
	Итого
	2 495 385,76
	



*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством нефинансовой формы участия либо трудового участия, указывается отметка: «нефинансовое участие» либо «трудовое участие».
**В случае участия физических лиц в реализации проекта инициативного бюджетирования посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию проекта инициативного бюджетирования, в том числе:
	2 600,0
	100
	2 495,4
	100

	объем средств областного бюджета
	1 671,8
	64,3
	1 604,5
	64,3

	объем собственных средств местного бюджета 
	772,2
	29,7
	741,1
	29,7

	объем инициативных платежей физических лиц 
	26, 0
	1,0
	24, 9
	1,0

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	130,0
	5,0
	124,8
	5,0

	Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования
	Экономия от проведения конкурсных процедур



5. Фотоматериалы* 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
проекта инициативного бюджетирования
	Фотография объекта
после реализации
проекта инициативного бюджетирования

	1.
	[image: C:\Downloads\IMG-20211129-WA0059.jpg]
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	2.
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	3.
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	4.
	
	

	5.
	
	



* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации проекта инициативного бюджетирования, снятые с одного и того же ракурса.
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