ОТЧЕТ

об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: ___________г.Ростов-на-Дону______________________________________________

2. Наименование проекта инициативного бюджетирования:

Ремонт помещений МБУ ДО ДШИ № 1 им. В.С. Ходоша (холл 2-го этажа, класс № 20, санузел 2-го этажа).________________________________________________

3. Информация об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования:____Реализован.__________________________________________

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: ________с 22.06.2021 по 25.08.2021. ________________________________________

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации проекта инициативного бюджетирования, в случае если такой срок нарушен:________нет________________

4.2. Планируемый срок реализации проекта инициативного бюджетирования в случае нарушения установленного срока ___нет______________________________

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования * | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт помещений МБУ ДО ДШИ №1 им.В.С.Ходоша(холл 2 го этажа,класс №20, санузел 2-го этажа) | 2 495 385,76 | ООО ФИРМА «Комплекс» |
|  | Итого | 2 495 385,76 |  |

*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством нефинансовой формы участия либо трудового участия, указывается отметка: «нефинансовое участие» либо «трудовое участие».

**В случае участия физических лиц в реализации проекта инициативного бюджетирования посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта инициативного бюджетирования, в том числе: | 2 600,0 | 100 | 2 495,4 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 1 671,8 | 64,3 | 1 604,5 | 64,3 |
| объем собственных средств местного бюджета | 772,2 | 29,7 | 741,1 | 29,7 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 26, 0 | 1,0 | 24, 9 | 1,0 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 130,0 | 5,0 | 124,8 | 5,0 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования | Экономия от проведения конкурсных процедур |  |  |  |

5. Фотоматериалы*

| № п/п | Фотография объекта до реализации проекта инициативного бюджетирования | Фотография объекта после реализации проекта инициативного бюджетирования |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации проекта инициативного бюджетирования, снятые с одного и того же ракурса.