Приложение №1

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: Ленинский район города Ростова-на-Дону;

2. Наименование инициативного проекта: Губернаторский проект поддержки местных инициатив «Сделаем вместе»;

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 29.04.2025 
по 31.07.2025;

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае, если такой срок нарушен, - отсутствует.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока 31.07.2025.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обустройство детского игрового комплекса по адресу: ул. Пушкинская, 101 | 3 082 688 | ООО «Безопасная Площадка» |
|  | Итого | 3 082 688 |  |

*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 3 145,6 | 100 | 3 082,69 | 100 |
| объем средств областного бюджета | - | - | - | - |
| объем собственных средств местного бюджета | 2 956,9 | 94 | 2 897,76 | 94 |
| объем инициативных платежей физических лиц | - | - | - | - |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 188,7 | 6 | 184,93 | 6 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Экономия по торгам: 62 912,0 руб., *Средства местного бюджета: 59 138,0 руб., *Средства юр. и физ. лиц 3 774,0 руб. |  |  |  |

5. Фотоматериалы*

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |