Приложение №1
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: Ленинский район города Ростова-на-Дону;
2. Наименование инициативного проекта: Губернаторский проект поддержки местных инициатив «Сделаем вместе»;
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
[bookmark: _GoBack]                                                							         (реализован/не реализован)
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 29.04.2025 
по 31.07.2025;
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае, если такой срок нарушен, - отсутствует.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока 31.07.2025.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Обустройство детского игрового комплекса по адресу: 
ул. Пушкинская, 101
	
3 082 688
	
ООО «Безопасная Площадка»

	
	Итого
	3 082 688
	



*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».
**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	3 145,6
	100
	3 082,69
	100

	объем средств областного бюджета
	-
	-
	-
	-

	объем собственных средств местного бюджета 
	2 956,9
	94
	2 897,76
	94

	объем инициативных платежей физических лиц 
	-
	-
	-
	-

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	188,7
	6
	184,93
	6

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Экономия по торгам: 62 912,0 руб., 
*Средства местного бюджета: 59 138,0 руб.,
*Средства юр. и физ. лиц 3 774,0 руб.



5. Фотоматериалы* 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1.
	[image: D:\Мои документы\Федеральные программы\Инициативное бюджетирование (Сделаем вместе)\2025\ДИК ул. Пушкинская, 101 (Ленинский р-н)\Фото\До\WhatsApp Image 2025-08-27 at 13.38.07.jpeg]
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	2.
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	3.
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