Приложение № 5

Положения об инициативных

проектах на территории

муниципального образования

«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Железнодорожный район города Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт восточной рекреации 3 этажа и рекреаций к столовой и актовому залу в здании  МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени  М.М. Сперанского» по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 82.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта   реализован .

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 01.06.2023 по 07.08.2023 .

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: проект реализован в срок.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт восточной рекреации 3 этажа и рекреаций к столовой и актовому залу в здании МАОУ «Юридическая гимназия №9 имени М.М. Сперанского» по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 82 | 2585,4 тыс.руб. | ИП Федориненко А.В. |
| 2. | Подготовка рекреаций к проведению ремонтных работ. Демонтаж стендов во всех рекреациях, телевизоров, банеров на третьем этаже и мягких пуфов. После ремонта, расстановка мебели на свои прежние места, монтаж телевизоров. | Трудовое участие | 120 человек |
|  | Предоставление карнизов для штор | Имущественное участие | Бородавкина Е.В. |
|  | Предоставление дизайн проекта для оформления рекреации | Имущественное участие | Гирина Н.В. |
|  | Предоставление мебели для организации образовательных зон | Имущественное участие | Разумова А.В. |
|  | Предоставление саженцев цветов | Имущественное участие | Кондрашова О.М. |
|  | Итого | 2585,4 тыс.руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2994,9 | 100 | 2585,4 | 100 |
| объем средств местного бюджета | 2695,3 | 90,0 | 2326,9 | 90,0 |
| объем инициативных платежей физических лиц |  |  |  |  |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 299,6 | 10,0 | 258,5 | 10,0 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Экономия в размере 409,5 тыс.руб. по результатам запроса котировок в электронной форме |  |  |  |

5. Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |