ОТЧЕТ
об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования:
 г. Ростов-на-Дону.
2. Наименование проекта инициативного бюджетирования: 
Текущий ремонт прилегающей территории МБОУ «Гимназия № 35».
3. Информация об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования       реализован.
(реализован/не реализован)
4. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: с 23.06.2021-15.08.2021.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации проекта инициативного бюджетирования, в случае если такой срок нарушен_____нет___________.
4.2. Планируемый срок реализации проекта инициативного бюджетирования в случае нарушения установленного срока __________________________________.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	Текущий ремонт прилегающей территории МБОУ «Гимназия № 35»
	2 363,4
	ООО «Интеллект»

	2. 
	Уборка мусора, высадка саженцев деревьев полив деревьев
	трудовое участие
	142 человека

	3
	[bookmark: _GoBack]Предоставление лавочки
	нефинансовое участие
	ООО "Спецгипроком"

	
	Предоставление декоративной подсветки
	нефинансовое участие
	ООО "ТелекомСервис

	
	Предоставление урны
	нефинансовое участие
	ООО "СпецАвтоТранс"

	
	Итого
	2 363,4
	




	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию проекта инициативного бюджетирования, в том числе:
	2 394,6
	100
	2 363,4
	100

	объем средств областного бюджета
	1 539,7
	64,3
	1 519,7
	64,3

	объем собственных средств местного бюджета 
	704,9
	29,4
	693,7
	29,4

	объем инициативных платежей физических лиц 
	150,0
	6,3
	150,0
	6,3

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	-
	-
	-
	-

	Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования
	Уменьшение суммы контракта на 31,2 тыс.руб., в связи с корректировкой расчета затрат на утилизацию строительного мусора и на упрощенную систему налогообложения



5. Фотоматериалы* 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
проекта инициативного бюджетирования
	Фотография объекта
после реализации
проекта инициативного бюджетирования

	1.
	[image: C:\Users\User1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Ракурс № 1,Фото текущего ремонта двора МБОУ Гимназия № 35 (до начала работ).jpg]
	[image: C:\Users\User1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\53ba9978-d117-4b07-acb0-9ffa8ddd7f59.jpg]

	2.
	[image: C:\Users\User1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Ракурс № 3,Фото текущего ремонта двора МБОУ Гимназия № 35 (до начала работ).jpg]
	[image: C:\Users\User1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\c74a50f0-302d-4108-8ec4-55618a1556f2.jpg]

	3.
	[image: C:\Users\User1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Ракурс № 2,Фото текущего ремонта двора МБОУ Гимназия № 35 (до начала работ).jpg]
	[image: C:\Users\User1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\dbdceea1-2a93-4e9e-b901-be3aeea0219c.jpg]



* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации проекта инициативного бюджетирования, снятые с одного и того же ракурса.
image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg
o




