ОТЧЕТ

об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования:

г. Ростов-на-Дону.

2. Наименование проекта инициативного бюджетирования:

Текущий ремонт прилегающей территории МБОУ «Гимназия № 35».

3. Информация об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования       реализован.

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: с 23.06.2021-15.08.2021.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации проекта инициативного бюджетирования, в случае если такой срок нарушен_____нет___________.

4.2. Планируемый срок реализации проекта инициативного бюджетирования в случае нарушения установленного срока __________________________________.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Текущий ремонт прилегающей территории МБОУ «Гимназия № 35» | 2 363,4 | ООО «Интеллект» |
| 2. | Уборка мусора, высадка саженцев деревьев полив деревьев | трудовое участие | 142 человека |
| 3 | Предоставление лавочки | нефинансовое участие | ООО "Спецгипроком" |
|  | Предоставление декоративной подсветки | нефинансовое участие | ООО "ТелекомСервис |
|  | Предоставление урны | нефинансовое участие | ООО "СпецАвтоТранс" |
|  | Итого | 2 363,4 |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта инициативного бюджетирования, в том числе: | 2 394,6 | 100 | 2 363,4 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 1 539,7 | 64,3 | 1 519,7 | 64,3 |
| объем собственных средств местного бюджета | 704,9 | 29,4 | 693,7 | 29,4 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 150,0 | 6,3 | 150,0 | 6,3 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | - | - | - | - |
| Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования | Уменьшение суммы контракта на 31,2 тыс.руб., в связи с корректировкой расчета затрат на утилизацию строительного мусора и на упрощенную систему налогообложения |  |  |  |

5. Фотоматериалы*

| № п/п | Фотография объекта до реализации проекта инициативного бюджетирования | Фотография объекта после реализации проекта инициативного бюджетирования |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации проекта инициативного бюджетирования, снятые с одного и того же ракурса.