ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Устройство пешеходных аллей на территории парка культуры и отдыха имени Н. Островского.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта реализован.
                                                							        (реализован/не реализован)
[bookmark: _GoBack]4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 22.07.2022 по 09.09.2022.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен _______________________________
____________________________________________________________________.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока ________________________________________________.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Устройство пешеходных аллей на территории парка культуры и отдыха имени Н. Островского
	3 198 300,00
	ООО «Стройстандарт»

	2.
	Предоставление техники - погрузчик колесный Kramer Allrad 350 с машинистом на 1 маш/смену
	-
	МАУК «Дирекция парков города Ростова-на-Дону»

	3.
	Обратная отсыпка и планировка бортовых камней грунтом
	-
	Физические лица – 125 человек

	
	Итого
	3 198 300,00
	



*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».
**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	
	100
	
	100

	объем средств областного бюджета
	2 000,00
	62,5
	2 000,00
	62,5

	объем собственных средств местного бюджета 
	878,22
	27,5%
	878,30
	27,5%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	
	
	
	

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	320,00
	10,0%
	320,00
	10,0%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Пересчет сметной документации в текущие индексы



5. Фотоматериалы* 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1.
	[image: C:\Users\zamdi\OneDrive\Рабочий стол\Артем документы\Инициативное бюджетирование\2021 год\ПДФ финал\Текущее состояние\1669968899900.jpg]
	[image: C:\Users\zamdi\OneDrive\Рабочий стол\Артем документы\Инициативное бюджетирование\2021 год\Фото выполненное\1669967662774.jpg]

	2.
	[image: C:\Users\zamdi\OneDrive\Рабочий стол\Артем документы\Инициативное бюджетирование\2021 год\ПДФ финал\Текущее состояние\1669968899859.jpg]
	[image: C:\Users\zamdi\OneDrive\Рабочий стол\Артем документы\Инициативное бюджетирование\2021 год\Фото выполненное\1669967662738.jpg]

	3.
	[image: C:\Users\zamdi\OneDrive\Рабочий стол\Артем документы\Инициативное бюджетирование\2021 год\ПДФ финал\Текущее состояние\1669968899879.jpg]
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* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятые с одного и того же ракурса.
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