ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: Устройство пешеходных аллей на территории парка культуры и отдыха имени Н. Островского.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта реализован.

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 22.07.2022 по 09.09.2022.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен _______________________________

____________________________________________________________________.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока ________________________________________________.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Устройство пешеходных аллей на территории парка культуры и отдыха имени Н. Островского | 3 198 300,00 | ООО «Стройстандарт» |
| 2. | Предоставление техники - погрузчик колесный Kramer Allrad 350 с машинистом на 1 маш/смену | - | МАУК «Дирекция парков города Ростова-на-Дону» |
| 3. | Обратная отсыпка и планировка бортовых камней грунтом | - | Физические лица – 125 человек |
|  | Итого | 3 198 300,00 |  |

*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: |  | 100 |  | 100 |
| объем средств областного бюджета | 2 000,00 | 62,5 | 2 000,00 | 62,5 |
| объем собственных средств местного бюджета | 878,22 | 27,5% | 878,30 | 27,5% |
| объем инициативных платежей физических лиц |  |  |  |  |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 320,00 | 10,0% | 320,00 | 10,0% |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Пересчет сметной документации в текущие индексы |  |  |  |

5. Фотоматериалы*

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятые с одного и того же ракурса.