Приложение № 2

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект:

город Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: «Оснащение и текущий ремонт многофункциональных  классов технологии  МБОУ «Гимназия № 118» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная 26/1».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 19.06.2023-28.09.2023.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока реализован в срок.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Текущий ремонт многофункциональных классов технологии МБОУ «Гимназия № 118» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная 26/1» | 898,837 тыс. руб. | ООО «БРЕНДСЕРВИС |
| 2. | 1. Подготовка кабинетов к ремонтным работам: - Разборка имеющейся в кабинетах мебели и вынос ее из кабинетов; - Отключение техники и вынос ее из кабинетов; - Снятие жалюзи, защита окон от повреждения во время ремонтных работ. 2. Погрузочно-разгрузочные работы при поступлении техники и оборудования для кабинетов. 3. Уборка кабинетов после завершения ремонтных работ. 4. Обустройство кабинетов после завершения ремонтных работ. | Трудовое участие | 20 человек 10 человек 10 человек 30 человек 20 человек 30 человек |
| 3. | 1. Предоставление расходных материалов для уборки кабинета после ремонта (моющие средства). 2. Предоставление методических пособий. 3. Предоставление шкафа для наглядных пособий. | Имущественное участие | Поваляхина Лариса Тенгизовна Витченко Светлана Николаевна Мужелевская Ирина Тимофеевна |
| 4. | 1. Приобретение мебели (столы для творческой зоны, стулья винтовые). 2. Приобретение мебели и оборудования (столы для швейных машин, система хранения для кладовой -закрытый шкаф, верстак слесарный СТАРТ плюс, шкаф для инструментов). 3. Приобретение оборудования (швейные машины, станок вертикально -сверлильный, токарный станок JET BD-3 по металлу, тиски слесарные 80 мм стальные, шуруповерт аккумуляторный, дрель аккумуляторная, точильный станок, мини токарный станок). 4. Приобретение мебели (система хранения для кладовой). 5. Приобретение мебели (система хранения и приготовления пищи для кухонной зоны) 6. Приобретение кухонной техники (микроволновая печь, холодильник, мультиварка). 7. Приобретение оборудования (станок токарный деревообрабатывающий СТД-120М). | 573,000 тыс. руб. 338,000 тыс. руб. 408,300 тыс. руб. 70,000 тыс. руб. 325,000 тыс. руб. 58,341 тыс. руб. 117,900 тыс. руб. | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СЛАВЯНКА» ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СЛАВЯНКА» ООО «АКТИВ ИНТЕГРО» ООО «ТРАМ» ООО «ТРАМ» ИП ГАЛКИНА М. Н. ООО «АН-СИСТЕМА» |
|  | Итого | 2 789,378 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 3 051,2 | 100 | 2 789,4 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 1 977,2 | 64,8 | 1 807,5 | 64,8 |
| объем собственных средств местного бюджета | 921,4 | 30,2 | 842,4 | 30,2 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 152,6 | 5 | 139,5 | 5 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | По итогам закупочных процедур сложилась экономия в сумме 261,8 тыс. руб. |  |  |  |

5. Фотоматериалы*

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта |  | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |