Приложение № 4
Порядка рассмотрения и проведения 
конкурсного отбора инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения
 финансовой поддержки за счет субсидий
 из областного бюджета,
 а также контроля за их реализацией
ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории
с установкой малых форм в МБДОУ № 225 по адресу: г. Ростов-на-Дону,
пр. Ленина, 113/6.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта - реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
01.06.2024 - 31.07.2024.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - реализован.
	№

п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования


	Стоимость 

выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	Благоустройство территории с установкой малых форм в МБДОУ № 225 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 113/6 
	2 841,9 тыс. руб.
	Общество с ограниченной ответственностью «Строительные решения»

	2.
	Покраска бордюров эмалью белой.
Уборка территории от мелкого строительного мусора.
Разнос чернозема в клумбы.
Высадка кустарников

	Трудовое участие
	775 человек

	3.
	Предоставление белой краски  (для бордюров) - 20 кг
	Имущественное участие
	Телепнева Юлия Андреевна

	
	Предоставление  инвентаря для уборки: мешки для  мусора - 10 шт, веники- 10 шт
	Имущественное участие
	Троянова Татьяна Сергеевна

	
	Предоставление рассады цветов для клумб (многолетних-25 шт., однолетних – 50 шт.)
	Имущественное участие
	Ашихина Ольга Викторовна

	
	ИТОГО
	2 841,9 тыс. руб.


	Сведения 

о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый

объем средств
	Фактический 

объем средств

	
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 993,5
	100,00%
	2 841,9
	100,00%

	объем средств областного бюджета
	1 987,7
	66,40%
	1 887,0
	66,40%

	объем собственных средств местного бюджета 
	783,4
	26,17%
	743,7
	26,17%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	222,4
	7,43%
	211,2
	7,43%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0,0
	0,00%
	0,0
	0,00%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам конкурса сложилась экономия в сумме 3,5 тыс. руб., на сумму 148,1 тыс. руб. уменьшена фактическая стоимость работ


5. Фотоматериалы 

	№

п/п
	Фотография объекта

до реализации

инициативного проекта
	Фотография объекта

после реализации

инициативного проекта
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