Приложение № 5

Положения об инициативных

проектах на территории

муниципального образования

«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Ворошиловский район города Ростов-на-Дону.

- Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории с установкой малых форм в МБДОУ № 225 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Актюбинский, 2а.

- Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

26.06.2023 – 21.08.2023.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – проект реализован 21.08.2023 с нарушениями срока реализации.

Сроки выполнения работ по контракту (10.08.2023) были нарушены, в связи с проблемами у Подрядчика по обеспечению необходимыми материалами. В ходе выполнения работ Подрядчику было направленно письмо об активизации выполнения работ в соответствии со сроками исполнения Контракта. По факту нарушения сроков исполнения контракта с Подрядчиком проведена претензионная работа, направлена претензия о выплате неустойки в размере 11 327,91 руб. Неустойка до настоящего времени не оплачена.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство территории с установкой малых форм в МБДОУ № 225 по адресу г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 113/6 | 2 832,0 тыс. руб. | ИП Кадиров Н.Г. |
| 2. | Покраска бордюров, разнос песка в песочницы, создание клумб, посадка саженцев и цветов. уборка мусора. | Трудовое участие | 120 человек |
| 3 | Предоставление эмали для покраски бордюров | Имущественное участие | Клеменова Е.С. |
|  | Предоставление песка для песочниц | Имущественное участие | Попик Д.А. |
|  | Предоставление хозяйственного инвентаря для уборки мелкого мусора | Имущественное участие | Молчанова А.В. |
|  | Предоставление и посадка саженцев многолетних кустарников и цветов | Имущественное участие | Карпова М.В. |
| 4. | ИТОГО | 2 832,0 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 965,1 | 100% | 2 832,0 | 100% |
| объем собственных средств местного бюджета | 2 755,1 | 92,9% | 2630,9 | 92,9% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 210,0 | 7,1% | 201,1 | 7,1% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | По итогам аукциона сложилась экономия в сумме 133,1 тыс. руб. |  |  |  |

5. Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |