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об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: 
                         город Ростов-на-Дону_______________________________________
2. Наименование проекта инициативного бюджетирования: 
Обустройство открытой спортивной площадки с тренажерами на территории МАУ ПКиО им.Н.Островского «Сильная сторона».__________________________
3. Информация об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования:                                                                    Реализован._____________________________________________________________
                                                                                      (реализован/не реализован)
4. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: начало работ 21.07.2021, окончание работ 29.10.2021.________________________
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации проекта инициативного бюджетирования, в случае если такой срок нарушен: подрядчиком нарушен срок окончания работ по муниципальному контракту в связи с задержкой в поставке уличных тренажеров, по причине высокой загрузки и очереди на изготовление на производстве. Проведена претензионная работа, перечислена сумма неустойки._______________________________________________________
4.2. Планируемый срок реализации проекта инициативного бюджетирования в случае нарушения установленного срока: 21.07.2021 - 25.09.2021.________________

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования *
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Выполнение работ по обустройству открытой площадки с тренажерами на территории МАУ ПКиО им. Н. Островского «Сильная сторона» 
	2 501 446,83
	ООО « РостАрт Медиа»

	
	Итого
	2 501 446,83
	



*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством нефинансовой формы участия либо трудового участия, указывается отметка: «нефинансовое участие» либо «трудовое участие».
**В случае участия физических лиц в реализации проекта инициативного бюджетирования посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию проекта инициативного бюджетирования, в том числе:
	2 571,6
	100
	2 501,4
	100

	объем средств областного бюджета
	1 653,5
	64,3
	1 608,4
	64,3

	объем собственных средств местного бюджета 
	 458,1
	17,8
	445,5
	17,8

	объем инициативных платежей физических лиц 
	
	
	
	

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	460,0
	17,9
	447,5
	17,9

	Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования
	Экономия от проведения конкурсных процедур -0,1 тыс, руб., в связи с уменьшением объема работ – 70,0 тыс. руб.



5. Фотоматериалы* 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
проекта инициативного бюджетирования
	Фотография объекта
после реализации
проекта инициативного бюджетирования

	1.
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* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации проекта инициативного бюджетирования, снятые с одного и того же ракурса.
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