[bookmark: Par640]ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: Первомайский район города Ростова-на-Дону.
[bookmark: _GoBack]2. Наименование инициативного проекта: «Устройство ограждения на прилегающей к модульному спортивному залу территории (находящейся в собственности МБУ ДО СШ №13) с установкой пяти опор освещения по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Туполева 2/2»
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован. 
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
с 22.08.2024 по 29.10.2024.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: проект реализован без нарушений сроков.

	N
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта
	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта 
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Устройство ограждения на прилегающей к модульному спортивному залу территории (находящейся в собственности МБУ ДО СШ №13) с установкой пяти опор освещения по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Туполева 2/2
	


2 964,45 тыс. рублей
	

Индивидуальный предприниматель
Балонкин Э.В.

	
	Итого
	2 964,45 тыс. рублей



	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 994,40
	100
	2964,45
	100

	объем средств местного бюджета
	2830,70
	94,5
	2802,89
	94,6

	объем инициативных платежей физических лиц
	13,5
	0,45
	13,34
	0,45

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	150,2
	5,0
	148,22
	5,0

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По результатам проведения закупочных процедур образовалась экономия в размере 29,95 тыс. рублей


 
Фотоматериалы
	№
п/п
	Фотография объекта до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта после реализации
инициативного проекта
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